**Scrum**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้ง | วันที่ | เหตุผลการประชม | สรุปการประชุม |
| 1 | 6 มกราคม 2567 | เก็บ Requirement จากผู้ใช้งานครั้งแรกโดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ | นํา Requirement ที่ได้มาวิเคราะห์ระบบที่จะพัฒนา ออกมาให้ได้ในแบบที่ผู้ใช้งานต้องการ |
| 2 | 7 มกราคม 2567 | สรุป Requirement จากผู้ใช้งานที่ได้ไปสัมภาษณ์มา | ความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น หมวดหมู่ของบอร์ดเกมส์ ระบุจำนวนผู้เล่นของแต่ละเกมส์ มีรายละเอียดในการเล่น เป็นต้น |
| 3 | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | ได้ทําการแบ่งหน้าที่ต่างๆของภายในทีมพัฒนาซอฟท์แวร์และได้ทําการออกแบบ UX/UI | สรุปในครั้งนี้ได้ว่าเริ่มออกแบบ UX/UI ตาม Requirement ของผู้ใช้งาน เช่น มีระบบ login,  ระบบลงทะเบียน เป็นต้น |
| 4 | 18 กุมภาพันธ์ 2567 | ทางทีมได้ประชุมกันเรื่องชื่อและโลโก้ของ website | สรุปได้ว่าทางทีมต้องการชื่อและlogo ของ website ที่เรียบง่าย |
| 5 | 24 กุมภาพันธ์ 2567 | ทางทีมพัฒนาได้ทําการติดต่อยังกับผู้ใช้งาน เพื่อส่ง UX/UI ให้ดูใหม่ โดยในครั้งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น | เมื่อได้ทําข้อตกลงกับผู้ใช้งานได้เสร็จสิ้นแล้วทางทีมได้พัฒนาซอฟท์แวร์ขั้นต้นขึ้นมาเพื่อเริ่ม โครงการได้อย่างถูกต้อง |
| 6 | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | ทางทีมได้ทําการติดต่อผู้ใช้เพื่อส่งความ คืบหน้าให้ผู้ใช้งานได้ดู | สรุปในครั้งนี้ได้ว่าผู้ใช้งานต้องการที่จะเพิ่มระบบการ ติดต่อช่องทางอื่นๆลงไปด้วยเพื่อให้สะดวกต่อการขายมากยิ่งขึ้น |
| 7 | 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ทางทีมได้เกิดการประชุมขึ้นมาเนื่องจาก มีปัญหาในการพัฒนาระบบ เช่น พัฒนาระบบตาม Prototype ที่ออกแบบไว้ไม่ได้ เป็นต้น | สรุปได้ว่าทางทีมได้ช่วยกัน แก้ปัญหาข้างต้นเพื่อพัฒนาได้อย่างราบลื่นมากยิ่งขึ้น |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| จำนวนครั้ง | วันที่ | เหตุผลการประชม | สรุปการประชุม |
| 8 | 7 มีนาคม 2567 | ได้จัดทําการประชุมครั้งนี้เพื่อเช็คความ คืบหน้าของโครงการที่แบ่งหน้าที่ของแต่ละคนในทีมไว้ | สรุปในครั้งนี้ได้ว่าโครงการได้มีปัญหาในการพัฒนาเล็กน้อยเนื่องจากยังต้องมีการศึกษาในการพัฒนาเพิ่มเติม |
| 9 | 8 มีนาคม 2567 | ได้จัดทําการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากอัพเดท ความเปลี่ยนแปลงให้ผู้ใช้ได้ดูความคืบหน้าของโครงการ | สรุปในครั้งนี้ได้ว่าผู้ใช้ได้พึงพอใจในความคืบหน้าครั้งนี้แล้ว |
| 10 | 15 มีนาคม 2567 | ได้จัดทําการประชุมครั้งนี้เพื่อทดสอบระบบก่อนส่งให้ผู้ใช้งาน | สรุปในครั้งนี้ได้ว่ามีการทดสอบหลายๆอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของโครงการตามแบบแผนที่ได้วางไว้ |
| 11 | 29 มีนาคม 25567 | ได้ทําการประชุมสรุปก่อนส่งโครงการให้ผู้ใช้งาน | สรุปในครั้งนี้ได้ว่าได้ส่งมอบโครงการให้ผู้ใช้งานได้ไปทดสอบระบบเบื้องต้น ก่อนพร้อมเอกสารการใช้งานเว็บไซต์เบื้องต้น |
| 12 | 2 เมษายน 2567 | ได้ทําการประชุมกับผู้ใช้งานเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อ พัฒนาโครงการเพิ่มเติม | สรุปได้ว่าผู้ใช้งานยังแจ้งว่าระบบยังมีปัญหาในการทำ Responsive |